SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 tel.: /22/318-63-59 ; fax.: /22/318-63-41 Adres internetowy: www.szpitalczerniakowski.waw.pl NIP 521-293-24-55

Nr sprawy 45A/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub "ustawą" Przedmiot zamówienia: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego roboty budowlano-montażowe dla realizacji zadania – modernizacja gazów medycznych w zakresie budowy rozprężalni podtlenku azotu”

I. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadań związanych z  przebudową i modernizacją Szpitala Czerniakowskiego polegającą na wykonaniu rozprężalni podtlenku azotu.

- W zakres prac wchodzą między innymi następujące roboty budowlano – montażowe:

  - budowlane: rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe,

  - sanitarne (instalacje wewnętrzne wod.- kan., c.o.),

  - elektryczne (instalacje wewnętrzne w pełnym zakresie),

  - instalacje gazów medycznych - w zakresie rozprężalni i instalacji podtlenku azotu,

  - instalacje strukturalne.

- Roboty będą wykonane w oparciu o następującą dokumentację projektowo-kosztorysową:

  - projekt budowlano-wykonawczy – instalacja podtlenku azotu,

  - projekt budowlano-wykonawczy – inwentaryzacja, architektura, instalacje wentylacji, ogrzewania i wod.-kan., instalacje elektryczne i teletechniczne.

- Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośredniego zapoznania się z miejscem 
i warunkami realizacji zamówienia. Wizja lokalna powinna odbyć się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia jest: Jerzy Waszkiewicz, telefon 604 588 399 .

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót z uwzględnieniem prowadzenia prac w czynnym obiekcie szpitalnym oraz złoży plan BiOZ. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram robót będzie stanowił załącznik do umowy.

- Wykonanie całego zamówienia – 45 dni liczonych od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę.

- Częścią oferty sporządzonej przez Wykonawcę powinien być kosztorys ofertowy, który należy przygotować w wersji szczegółowej dla każdej z branż. Oferta Wykonawcy będzie załącznikiem do zawartej z nim umowy.

- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, w oparciu o faktyczną ilość wykonywanych i odebranych robót oraz czynniki cenotwórcze podane w ofercie.

- Ze względu na wykonywanie robót w czasie normalnej pracy Szpitala roboty wymagające wejścia do pomieszczeń jednostek organizacyjnych takich jak bloki operacyjne, apteka szpitalna, ambulatorium okulistyczno-laryngologiczne, muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym co do miejsca i czasu.

- Wszelkie konieczne odstępstwa od zakresu robót określonych dokumentacją projektową należy uzgodnić protokołem konieczności, który będzie podstawą do ich realizacji po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane mogą być wycenione tylko w oparciu o składniki cenotwórcze przyjęte 
w ofercie. Szczegółowe postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń magazynowych ani socjalnych. Odpady budowlane muszą być na bieżąco usuwane z terenu Szpitala.

- Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją, normami, obowiązującymi przepisami (szczególnie dotyczącymi realizacji w obiektach służby zdrowia) i wskazówkami zawartymi w SIWZ oraz dokumentacji odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy, książkę obmiarów oraz przedłożyć Zamawiającemu certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczno-rozruchową urządzeń, instrukcje obsługi, świadectwa odbiorów, protokoły niezbędnych pomiarów oraz opracować we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą, która zostanie złożona wraz ze zgłoszeniem wykonanych robót do odbioru końcowego.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach technicznych i urzędowych.

- Roboty należy wykonywać pod kierownictwem osób uprawnionych tj. posiadających uprawnienia budowlane, aktualną przynależność do OIIB. Roboty związane 
z wykonaniem i odbiorem instalacji gazów medycznych powinny odbyć się pod kierownictwem podmiotu posiadającego stosowną certyfikację – o ile Wykonawca takiej nie posiada.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów dokumentów o  których jest mowa 
w ust. 16.

- Okres gwarancji min. 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ w wersji elektronicznej.

- Oryginały dokumentacji technicznej dostępne są do wglądu w Biurze Obsługi Technicznej.

- Zamówienie zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, sporządzonym w oparciu o faktyczną ilość wykonanych i odebranych robót oraz składniki cenotwórcze podane w ofercie.

- Użycie w dokumentacji nazw producentów lub dostawców należy traktować jako wskazanie parametrów technicznych jakie powinny posiadać urządzenia lub materiały. Zamawiający dopuszcza dobór urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. W takim przypadku należy podać markę (nazwę) oferowanych materiałów lub urządzeń. Zastosowanie urządzeń lub materiałów nie równoważnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Użycie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych obliguje Wykonawcę do ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych zastosowanych materiałów i technologii. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w obowiązujących normach, kartach katalogowych, Aprobatach Technicznych, Certyfikatach itp.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej na podstawie podpisanego przez obie Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 25/11/2014 roku.

IV. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców – załącznik 
nr 2 do SIWZ.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 lit a) ustawy Pzp, znajdują się w załączniku nr 6 i 8 do SIWZ.

Wymagania, o których mowa powyżej stanowią jedynie przykładowe zapisy, które muszą pojawić się w umowie o podwykonawstwo. Wykonawca może wprowadzać własne postanowienia do umowy o podwykonawstwo pod warunkiem, iż będą one zawierać postanowienia zawarte w załącznikach nr 6 i 8 do SIWZ i nie będą pozostawać z nimi 
w sprzeczności.

V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek 
w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek 
w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 najważniejszą robotę budowlaną przez którą zamawiający będzie rozumiał robotę budowlaną w zakresie instalacji gazów medycznych wykonaną w obiekcie służby zdrowia o wartości min. 100.000,00 zł brutto.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz  wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100.000,00 zł

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający i na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego i potwierdzających braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp

Dokumenty ofertowe:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej dla każdej z branż, wypełnione zgodnie 
z przedmiarami i specyfikacją warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 7 do SIWZ

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3.

- Wypełniony wykaz robót budowlanych wykonanych w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a   jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju i  wartości, daty i  miejsca wykonania oraz z  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w  sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończone tj. co najmniej 1 najważniejszą robotę budowlaną przez którą zamawiający będzie rozumiał robotę budowlaną w zakresie instalacji gazów medycznych wykonaną w obiekcie służby zdrowia o wartości min. 100.000, 00 zł brutto – załącznik nr 5 do SIWZ.

Dowodami o których mowa w ust. 7 są poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 7, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa w ust. 8, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego w rozdziale IX ust. 1 pkt 4 SIWZ warunku.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Inne dokumenty:

12. Dowód wniesienia wadium lub kopia gwarancji bakowej/ubezpieczeniowej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

- ust. 9-11 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 1) w zakresie terminów stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:

a)   zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 
                  przy wykonywaniu zamówienia,

c)   charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)   zakresu i  okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale X ust. 9-12.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w Rozdziale IX ust. 1 spełniać łącznie.

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub w art. 26 ust. 2d ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tym ustępie.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający przewiduje dwie formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego tj. pisemnie lub faksem lub drogą mailową .

Każdy faks lub email, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu.

Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie lub na faks /22/ 318-63-41 lub jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl . Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących treści SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy Pzp.

Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest

od spraw formalno – prawnych:    – Jerzy Solecki

tel. /22/318-63-59, faks /22/ 318-63-41

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430

XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

- Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.

- Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

- W sytuacji , o której mowa w ust. 2 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W sytuacji o której mowa w ust. 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- W sytuacji o której mowa w ust. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

3 000,00 zł

Wadium płatne do dnia składania ofert na konto w Banku PKO BP SA V O/Warszawa numer konta        74 1020 1042 0000 8302 0276 1179  (liczy się data wpływu na ww. konto) Do potwierdzenia wpłacenia wadium należy zamieścić kopie dokumentu w ofercie.

Forma wpłaty wadium

1. Wadium może być wnoszone w:

a)	pieniądzu,

b)		poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)		poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w sekretariacie pok. 215 w budynku administracyjnym Szpitala Czerniakowskiego do dnia składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.

Jeżeli wadium wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.

2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

- Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

- Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez konsorcjum.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym w przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej.

- Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem         „za zgodność z oryginałem”.

- Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

- Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej SIWZ w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

- Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14 niniejszego Rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Oferta na usługę „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego roboty budowlano-montażowe dla realizacji zadania – modernizacja gazów medycznych w zakresie budowy rozprężalni podtlenku azotu” (nr sprawy 45A/2014)

(określić ile stron znajduje się w kopercie).

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 17-10-2014r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat).

- Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w Rozdziale XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE” 
i nazwą postępowania którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
w dniu 17-10-2014 o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski
SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. nr 120.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje, o których mowa w ust. 3 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena (wynagrodzenie kosztorysowe) musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym, obliczona na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT powinien opracować kosztorysy ofertowe wg. cen netto oraz wyliczyć należny podatek dla całości zadania (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z 2011 r.  nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)).

- Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dla robót budowlanych.

XIX. Opis kryteriów oceny ofert

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa.

Kryterium cena – 100 %

Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:

# C min

P1 = ─────────── X 100

## C n

#### P1 – liczba punktów danej oferty

C min – najniższa cena spośród oferowanych

C n – cena danej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą liczbę punktów

XX. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

#### Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

- czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp,

- czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Komisja Przetargowa na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub w art. 26 ust. 2d ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tym ustępie.

3. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewentualny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo wpisana jest cena liczbą

5. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak:

- błędnie obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (w celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazana w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń zgodnie z formułą określoną w Rozdziale XVIII SIWZ).

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelki oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

6. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

7. O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa wyżej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 6 jest zobowiązany wyrazić zgodę na poprawnie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

9. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badań Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu od tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

12. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXII. Formalności , które zostaną dopełnione po wyborze oferty

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,

- o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia.oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu podpisania umowy.

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu  podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej  brutto.

1.   Zabezpieczenie zostanie wniesione w  formie:

a)	w pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych ;

c)	gwarancjach bankowych ;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych ;

e)	poręczeniach    udzielanych przez podmioty , o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109,  poz. 1158 z późn. zm.) ;

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie, niż wymienione powyżej.

2.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA V O/Warszawa numer konta        74 1020 1042 0000 8302 0276 1179

3.		Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4.	Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w  niniejszej SIWZ na cały okres realizacji umowy.

5. 	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.

6.		Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w  niniejszej SIWZ.

7.		Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. 	Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad to zwrotowi  podlega  pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.

9. 		Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami             wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,            pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew            pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXIV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia , które będą wprowadzone do umowy

Obowiązki Stron określają projekt umowy stanowiący Załącznik 6 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduję zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty tj.:

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty:

  - Wydłużenie gwarancji,

  - Każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności związanych z rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i materiałowymi) z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego celu i charakteru,

  - Zmianę terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w przypadku:

    - Wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i nie są one zawinione po stronie Wykonawcy np. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamówienia dodatkowego  ,

    - Wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany wywołanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
w dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy,

    - Wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy,

    - Zmiany terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w wyniku zaistnienia okoliczności będących następstwem siły wyższej,

    - Gdy zmiana w sposób obiektywny jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego, które poparte są interesem publicznym,

    - w przypadku wystąpienia robót zamiennych, których czas wykonania jest dłuższy w stosunku do robót podlegających zamianie.

  - Zmianę osoby pełniącej funkcje kierownika budowy z zachowaniem wymagań określonych w postępowaniu,

  - Zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia.

  - W przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców 
i powodów włączenia ich do realizacji Umowy

  - Rozszerzenia dokumentacji projektowej o roboty dodatkowe, których konieczność wykonania została stwierdzona przez przedstawicieli Stron w drodze protokołu konieczności,

  - Wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

  - Rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego - . zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót - przepisami wykonania przedmiotu umowy i odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

  - Ewentualne roboty nieprzewidziane dokumentacją (w tym roboty zamienne, dodatkowe i zamówienia dodatkowe), które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą wycenione odrębnie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania wg § 5 ust. 3 w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

XXV. Środki ochrony prawnej

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

XXVI. Potwierdzenie pobrania lub otrzymania SIWZ

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający, żąda potwierdzenia pobrania ze strony internetowej Zamawiającego lub otrzymania niniejszej SIWZ na nr fax. 
/22/ 318-63-41, z podanie pełnej nazwy Wykonawcy, dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem fax.

Załącznik nr 1 - 		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 		Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3			Oświadczenie o spełnieniu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 –		Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
                                               o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5-		Wykaz wykonywanych usług.

Załącznik nr 6 - 		Projekt umowy.

Załącznik nr 7 - 		Informacja o grupie kapitałowej.

Załącznik nr 8 - 		Minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 9 - 		Udostępniona na stronie internetowej dokumentacja projektowo-
            Kosztorysowa

Podpisy Komisji Przetargowej:

- .................................................	Aneta Gomółka-Siembora

- ........................................…….	Agnieszka Morgaś - Tarnowska

- …............................................. 	Ryszard Żuchowski

- ………………………………..        Jerzy Waszkiewicz

- ……………………………….	Mirosław Łoniewski

- ………………………………..        Jerzy Solecki

Zatwierdził w dniu .................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................

.................................................................................................................................

Kontakt:

Adres do korespondencji:........................................................................................

.................................................................................................................................

tel.: ……….……………						fax.: ………..................

adres email: ……………………………………………………………………….

1.	Zgłaszamy swój udział w przetargu ograniczonym na:

„Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego roboty budowlano-montażowe dla realizacji zadania – modernizacja gazów medycznych w zakresie budowy rozprężalni podtlenku azotu”

sprawa 45A/2014

      - Oferujemy wykonanie roboty budowlanej, będącej przedmiotem zamówienia za cenę brutto ………………………..…… zł. (słownie: …………………… ………………………………………..….….....) w tym podatek od towarów i usług VAT.

      - Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

      - Na wykonane prace udzielamy (minimum 36 miesięcy) ............................ miesięcy gwarancji od daty ostatecznego odbioru robót.

      - Deklarujemy wykonanie prac objętych zamówieniem w terminie do 25/11/2014 roku.

      - Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

      - Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.

      - Robotę budowlaną objętą zamówieniem wykonamy siłami własnymi / przy udziale podwykonawców* (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2).

      - Do niniejszej oferty załączamy:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

............................., dnia ...............................

...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

### INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy i nazwa (firma) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy |
| --- | --- |

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia  siłami własnymi Wykonawcy, jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 2” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!!

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego roboty budowlano-montażowe dla realizacji zadania – modernizacja gazów medycznych w zakresie budowy rozprężalni podtlenku azotu” sprawa 45A/2014 oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego roboty budowlano-montażowe dla realizacji zadania – modernizacja gazów medycznych w zakresie budowy rozprężalni podtlenku azotu” sprawa 45A/2014 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

.............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 5 LAT* ROBÓT BUDOWLANYCH

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

Numer telefonu:        .....................................................................................................

Numer teleksu / fax.: .....................................................................................................

| Zamawiający (nazwa, adres) | Nazwa zamówienia | Rodzaj robót budowlanych (krótka charakterystyka potwierdzająca spełnienie warunku określonego SIWZ) | Wartość brutto zamówienia | Miejsce wykonania robót budowlanych | Data wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.......................................................................

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

*)jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr …../2014

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

W dniu .......-.........-..................r. w …. została zawarta Umowa zwana dalej „Umową” pomiędzy:

Szpitalem Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Warszawie (00-739)  przy ul. Stępińskiej 19/25, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033547, NIP: 521-293-24-55, Regon 011026815

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Romana Nojszewskiego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

……………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………, REGON ….,……………………………………,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(nr sprawy 45A/2014), prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano – montażowe pn.: Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego roboty budowlano-montażowe dla realizacji zadania – modernizacja gazów medycznych w zakresie budowy rozprężalni podtlenku azotu w zakresie określonym w zamówieniu (SIWZ), dokumentacji technicznej oraz kosztorysie ofertowym.

§ 2

- Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony 
w dokumentacji technicznej i w przedmiarze robót, stanowiącym podstawę do opracowania kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną.

§ 3.

- Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumentację projektową.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, standardami konstrukcji i wykończenia oraz, że przyjmuje przedmiot Umowy do wykonania według otrzymanej dokumentacji bez jakichkolwiek zastrzeżeń, za wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1.

- W czasie realizacji robót Zamawiający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej,                        z konsekwencjami wynikającymi z zapisów ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, iż

- zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu Umowy, na którym będą  prowadzone prace i nie wnosi do tego jakichkolwiek zastrzeżeń;

- jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych przez siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu, jak to byłyby jego własne;

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za szkody  i straty związane i wynikłe  w związku z realizacją przedmiotu umowy;

- ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu Zamawiającego; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania miejsca realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

- po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi i dokumentacją techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlano-montażowe w warunkach określonych w umowie;

- zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń 
i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony ppoż.

§ 4.

- Strony ustalają, że rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w dniu wprowadzenia na budowę. Termin realizacji umowy upłynie w dniu 25/11/2014 r.

- Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od daty wprowadzenia na budowę przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji robót.

§ 5.

      - Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

- brutto ………………………. zł. (słownie: ………………………………………zł.), 
    w tym podatek VAT.

określone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i kosztorysów ofertowych.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy i kosztorysy ofertowe sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Oferta stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

      - Kosztorysy ofertowe zostały opracowane przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy cenotwórczej, która pozostanie niezmieniona do zakończenia robót:

- kosztorysowa stawka robocizny – R = …………………

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich – Kp = ……………… (od R i S)

- wskaźnik narzutu zysku – Z = ………………. [od R+Kp(R), S+Kp(S)]

- ceny materiałów – M

- kosztorysowa stawka pracy sprzętu – S

      - Rzeczywista wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego w oparciu o faktyczną ilość wykonanych i odebranych robót oraz czynniki cenotwórcze podane w ofercie.

      - Ewentualne roboty nieprzewidziane dokumentacją (w tym roboty zamienne, dodatkowe i zamówienia dodatkowe), które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą wycenione odrębnie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania wg ust. 3 w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

      - W przypadku braku ceny w kosztorysie ofertowym ceny materiałów będą rozliczane wg cen zakupu a cena pracy sprzętu wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

      - Umowa zostanie rozliczona jedną fakturą końcową, opiewającą na kwotę ustaloną na podstawie kosztorysu powykonawczego dla całego zadania.

      - Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego.

      - Faktury należy wystawiać na rachunek : Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25 NIP 521-293-24-55, oraz przekazywać Zamawiającemu wraz z zatwierdzonym przez niego protokołem odbioru końcowego robót.

      - Za termin zapłaty wskazuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą.

      - Obie Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisu przedstawiciela drugiej Strony.

      - Zamawiający wymaga, aby do faktury, Wykonawca załączał oświadczenie zgłoszonych Podwykonawców, iż wszelkie należności w stosunku do nich zostały uregulowane.

§ 6.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi ……… miesięcy. Na zamontowane urządzenia i materiały – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez ich producentów Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt stwierdzone wady i usterki w okresie rękojmi i gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, uzgodnionych z Zamawiającym.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie ustalonym z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji. Koszt zastępczego usuwania wad Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7.

            - Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu objętego Umową  do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu niezbędnych przewidzianych   w przepisach  prób i sprawdzeń.

            - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na co najmniej 5 dni  przed planowanym terminem odbioru.

            - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu (zakresu) objętego umową w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę

            - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych   czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.  Strony ustalają termin usunięcia wad uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

            - Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

            - W  przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust.4. Zamawiający może odmówić odbioru do czasu wywiązania się z ww. obowiązku.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia  terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio części prac lub robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3  i 10.

            - Nie później niż na 5 dni przed dniem odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  (opracowane w języku polskim) niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczno-ruchową zainstalowanych urządzeń i aparatury a pozostałe dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego przekaże w dniu odbioru.

            - W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający może odmówić odbioru do czasu wywiązania się z ww. obowiązku.

            - Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem ostatniego roku gwarancji lub okresu rękojmi, Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

            - Z czynności odbioru przedmiotu Umowy, odbioru pogwarancyjnego i odbioru  po upływie  rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych w tej dacie wad.

            - Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie innemu podmiotowi (zleceniobiorca) wykonania napraw lub usunięcie usterek, wad, awarii w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z ustalonych terminów. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usługi na podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Odbiory, usunięcie wad, usterek lub wykonanie innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie nie przedłuża terminu wykonania Umowy.

§ 8.

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, t.j. ………………… zł  (słownie: …………………………… ) w formie …………………………………, Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego …………………………………………………………………………………..

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję wykonania zadania zgodnie z umową.

- Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, wynosząca 70 % wysokości całego zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % zabezpieczenia, służące do pokrycia ewentualnych roszczeń  z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będących przedmiotem umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

    - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,

    - w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy czy któregokolwiek z terminów skazanych w haromonogramie,

    - w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek, liczone od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

    - w wysokości 1% wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w ostatecznym rozliczeniu budowy i wystawienia faktury końcowej,

    - w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót.

- Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych 
     za  poniesioną szkodę łącznie ze stratami związanymi z nie osiągnięciem planowanych
     przychodów z działalności statutowej prowadzonej przez Zamawiającego.

- Kary umowne ustalone w ust. 1 stają się wymagalne:

1)   za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym 
      z tych dni.

6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy 
     z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

7. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie
     wystąpią z roszczeniami o naprawienia szkody, której przyczyną powstania była wada,
     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

8. O powstałych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający powiadomi wykonawcę
     na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego 
     ich potwierdzenia i ustalenia terminu ich usunięcia.

§ 10.

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach tj.  jeżeli:

    - Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi likwidacja Wykonawcy,

    - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

    - Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu robót,

    - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją projektowo – wykonawczą lub umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru terminie,

    - Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie, Zamawiający poinformuje go pisemnie 
o przedsięwzięciach jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego 
w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy,

    - Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem robót ponad 20 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie,

    - Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z  podaniem przyczyny odstąpienia.

- Strony zgodnie oświadczają, iż skutki odstąpienia następują na przyszłość,

- W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące
obowiązki:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia (w protokole tym Strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń),

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, wszelkie materiały itp. przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy Zamawiający zmniejsza wynagrodzenie Wykonawcy o  równowartość nieukończonych robót.

7. Przed rozpoczęciem prac przez innego wykonawcę, Zamawiający przy udziale
      dotychczasowego Wykonawcy winien przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac
      pod kątem ilościowym i jakościowym. Jeżeli dotychczasowy Wykonawca nie przystąpi
      do w/w inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego,
      Zamawiający sporządzi przedmiotową inwentaryzację samodzielnie.

- Po zakończeniu robót (w tym także w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, 
w tym odstąpienia od Umowy) Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren 
i przekazać go Zamawiającemu czysty i uporządkowany najpóźniej w dniu odbioru. 
W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może
nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Do czasu wykonania tych czynności Zamawiający odstępuje od odbioru robót z winy
Wykonawcy. W takim przypadku pełną należność za wyżej wymienione wykonane
czynności przez osobę trzecią Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.

§ 11.

Podwykonawcy

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących podwykonawców:

- …………………………………. – zakres: ………………………..

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych przez siebie Podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć lub projektu zmiany do tej umowy, którą zamierza wprowadzić, a której przedmiotem są roboty budowlane na 14 dni przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej zmian może zgłosić zastrzeżenia, co do ich treści. Akceptacja ze strony Zamawiającego 
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym dokonywana jest na piśmie. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym Zamawiający może złożyć sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.  Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację treści przedłożonych projektów.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z innymi niż wymienionymi w ust. 1 Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z nowym Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą (lub jej zmiany) jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2- 6 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wraził zgodę zgodnie z ust. 6.

- Umowy, o których mowa w ust. 3 i 12 powinny być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy z podwykonawcą oraz dalszymi podwykonawcami (lub zmiany takiej umowy) w terminie 7 dni liczonych od ich zawarcia.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązuje się terminowo regulować należności w stosunku do swoich podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności względem podwykonawców lub dalszych podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od dnia przedłożenia dokumentów rozliczeniowych.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej należności dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym przypadku zgłoszenia się Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który żąda zapłaty należności od Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, iż wszelkie należności w stosunku do nich zostały uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich powyższych oświadczeń, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, przedłożonej Zamawiającemu, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia pisemnych uwag.

- W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 19 i 20, nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zaległej należności Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia stosownej kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub do dochodzenia jej zwrotu od Wykonawcy, powiększonej o koszty manipulacyjne Zamawiającego.

- Przewiduje się następujące kary względem Wykonawcy w przypadku:

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany - 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie.

§ 12

Zamówienia dodatkowe

      - Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie Pzp, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji.

      - W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w ust. 1 i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem odrębnej umowy na ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

      - Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile zamówienia dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji.

§ 13.

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będą:

- branża budowlana: ……………………………………………………………………

- branża sanitarna: ……………………………………………………………………...

- branża elektryczna: ……………………………………………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………...

§ 14.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty:

1) Wydłużenie gwarancji,

2) Każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności związanych z rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i materiałowymi) z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego celu i charakteru,

3) Zmianę terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w przypadku:

    - Wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i nie są one zawinione po stronie Wykonawcy np. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamówienia dodatkowego,

    - Wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany wywołanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
w dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy,

    - Wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy,

    - Zmiany terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) Umowy lub terminów w harmonogramie robót w wyniku zaistnienia okoliczności będących następstwem siły wyższej,

    - Gdy zmiana w sposób obiektywny jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego, które poparte są interesem publicznym,

    - w przypadku wystąpienia robót zamiennych, których czas wykonania jest dłuższy w stosunku do robót podlegających zamianie.

4) Zmianę osoby pełniącej funkcje kierownika budowy z zachowaniem wymagań określonych w postępowaniu,

5) Zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia.

6) W przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców 
i powodów włączenia ich do realizacji Umowy.

7) Rozszerzenia dokumentacji projektowej o roboty dodatkowe, których konieczność wykonania została stwierdzona przez przedstawicieli Stron w drodze protokołu konieczności,

8) Wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9) Rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego - . zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót - przepisami wykonania przedmiotu umowy i odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

10) Ewentualne roboty nieprzewidziane dokumentacją (w tym roboty zamienne, dodatkowe i zamówienia dodatkowe), które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą wycenione odrębnie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania wg § 5 ust. 3 w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności.

.

§ 15.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.), obowiązujące normy techniczne oraz inne właściwe dla danego stosunku prawnego przepisy prawa.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji tj. po bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej stronie, wynikłe 
 w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego roboty budowlano-montażowe dla realizacji zadania – modernizacja gazów medycznych w zakresie budowy rozprężalni podtlenku azotu” (nr sprawy 45A/2014) oświadczam, że :

- nie należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

- należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr ………...

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia ……………..….

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:

………………………………., dalej: „Wykonawca”

a

…………………………………, dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..  („Umowa główna”) pomiędzy ….... (Zamawiający) a ..…(Wykonawca), której przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Umowy

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych: ……………………………………………………………………………………………….

- Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.

- W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót określonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

Zobowiązania Podwykonawcy

§ 2.

- Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.

- Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną oraz technologią określoną przez Zamawiającego.

Dalsi Podwykonawcy

§3.

- Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.

- Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 14 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy do wykonywania robót. Wraz z projektem Podwykonawca składa wyrażoną na piśmie zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi pisemnych  zastrzeżeń, uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3.

- Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni sprzeciwu do umowy z dalszym podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej. Postanowienia § 1 ust.  3 stosuje się odpowiednio.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Wynagrodzenie

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto ………… (słownie …………)

- Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy,  bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

- W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, nastąpi w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

Postanowienia Końcowe

§ 5.

- Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

Wykonawca						Podwykonawca

(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..

do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia …….

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:

………………………………., dalej: „Wykonawca”

a

…………………………………, dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..  („Umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

Przedmiot Umowy

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy następujących usług lub dostaw ………………..  w związku z realizacją przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Strony oświadczają, że zakres prac określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie Przedmiotu zamówienia, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.

- W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczających poza zakres określony w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Umowy głównej.

- Strony oświadczają, że wartość niniejszej umowy, ze względu na jej wartość i przedmiot, podlega obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.

Zobowiązania Podwykonawcy

§ 2.

Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne 
i wystarczające do realizacji umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie 
z postanowieniami umowy.

Dalsi Podwykonawcy

§3.

- Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.

- Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im usług lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu zamówienia wynikającym z Umowy głównej. Postanowienia § 1 ust.  3 stosuje się odpowiednio.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Wynagrodzenie

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto ……..………… (słownie ……….).

- Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po jej przedłożeniu,  bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

- W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, nastąpi w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

Postanowienia Końcowe

§ 5.

- Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

Wykonawca									Podwykonawca